滁州市城乡规划建设委员会

建管函[2017]504号

关于组织开展全市工程质量安全提升

行动督查的通知

各县、市、区规划建设（建设）局，各有关单位：

为贯彻落实省住房和城乡建设厅《转发住房城乡建设部办公厅关于组织开展全国工程质量安全提升行动督查的通知》(建质函〔2017〕1851号)要求，检查各地执行《滁州市工程质量安全提升行动实施方案》情况，决定在全市开展工程质量安全提升行动督查活动。现就相关工作要求通知如下：

一、检查范围

检查范围为全市范围内所有在建住宅工程和公共建筑工程，住宅工程重点检查保障性住房和棚户区改造安置房，公共建筑重点检查学校、医院、商场、办公楼等。

二、检查内容

检查内容包括受检工程企业、项目质量安全保证体系建立情况、工程实体质量安全情况及受检工程监管情况。重点检查受检工程项目质量安全管理情况、地基基础和主体结构实体质量情况、外墙保温质量情况、电线电缆质量情况、模板支架和起重机械等危险性较大的分部分项工程安全管理情况。

三、检查时间安排

（一）全面自查：2017年8月17日-8月23日。各在建住宅工程和公共建筑工程的建设单位要结合住房城乡建设部组织检查的内容，编制专项自查工作方案，督促各参建单位进行全面自查，对自查发现的质量安全问题和隐患进行及时、彻底整改，并将自查整改情况整理存档备查。

（二）全面排查：2017年8月24日-9月3日。各县市区建设主管部门要按照《住房城乡建设部办公厅关于组织开展全国工程质量安全提升行动督查的通知》（建办质函〔2017〕342号）和《滁州市工程质量安全提升行动实施方案》的通知（建管〔2017〕132号）要求，对辖区范围内在建住宅工程和公共建筑工程的质量安全进行全面排查，并建立排查项目台账。排查过程中，对检查出的质量安全问题和隐患要督促有关单位限期整改，对检查发现的违法违规行为要依法严厉处罚。排查结束后，各县市区建设主管部门要按照通知要求建立在建工程项目清单，做好排查情况总结，形成书面汇报材料，并于2017年9月3日前报送到滁州市建设工程质量监督站。

（三）市级督查：2017年9月4日-9月8日。市规建委对上报的项目进行随机抽查，每个县、市、区分别抽查1个在建住宅工程和1个公共建筑工程。

四、工作要求

各县市区建设主管部门要高度重视，充分认识到工程质量安全的重要性，切实加强组织领导，成立专项工作小组，精心部署，全面落实参建各方主体责任，不断提高我市工程质量安全管理整体水平。

联系人：许正东，联系电话：0550-3048460

邮箱：zhjzhan@163.com

附件：1.《住房城乡建设部办公厅关于组织开展全国工程

质量安全提升行动督查的通知》（建办质函〔2017〕342号）

2.《转发住房城乡建设部办公厅关于组织开展全国工

程质量安全提升行动督查的通知》(建质函〔2017〕

1851号)

3.在建工程项目清单

2017年8月15日

滁州市城乡规划建设委员会办公室  2017年8月16日印发